**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12.09.2012 года № 72

**Об утверждении Муниципальной долгосрочной**

**целевой программы Высокского сельсовета**

**Медвенского района Курской области «Социальное**

**развитие села на 2013-2015 годы»**

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 № 131-ФЗ « об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Высокский сельсовет»

Медвенского района Курской области, постановлением Администрации Высокского сельсовета Медвенского района от 12.09.2012 года № 71 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Высокского сельсовета Медвенского района, их формирования и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу Высокского сельсовета Медвенского района Курской области «Социальное развитие села на 2013-2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава Высокского сельсовета А.Н. Харланов

**Утверждена**

Постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 12.09.2012 г. № 72

Муниципальная целевая программа

Высокского сельсовета Медвенского района

Курской области

«Социальное развитие села на 2013-2015 годы»

**Паспорт программы**

Наименование Муниципальная целевая программа Высокского сельсовета

программы Медвенского района Курской области «Социальное развитие

села на 2013-2015 годы» (далее Программа)

Основание для принятия

Решения о разработке

Программы

Муниципальный заказчик Администрация Высокского сельсовета Медвенского района

Программы Курской области (далее Администрация)

Цели и задачи Программы Основными целями Программы являются:

повышение уровня и качества жизни сельского населения

на основе повышения уровня развития социальной

инфраструктуры и инженерного обустройства

сельских поселений;

Основными задачами Программы являются:

повышение уровня водоснабжения сельского населения;

Важнейшие целевые ввод в действие локальных водопроводов, и

показатели Программы артскважины, строительство станции второго подъема в сельской местности;

Сроки реализации 2013-2015 годы

Программы

Перечень основных развитие водоснабжения в сельской местности

мероприятий

Объемы и источник общая сумма расходов на реализацию

финансирования Программы -13,640 тыс. рублей в том числе:

средства федерального бюджета- 1,500 тыс. руб.

средства областного бюджета 10,585 тыс. руб.

средства местного бюджета 1,555 тыс.руб.

внебюджетные источники тыс. руб.

Ожидаемые конечные реализация Программы позволит:

результаты реализации довести обеспеченность сельского населения Программы питьевой водой до 97%

Система организации текущее управление Программой и контроль за ходом

правления и контроль ее реализации осуществляет Администрации.

за исполнением Программы

**Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программы**

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

В сфере инженерного обустройства села сложилась следующая ситуация

**Водоснабжение.** Хозяйственно-питьевое водоснабжение Высокского сельсовета базируется на использовании подземных вод из водоносных горизонтов глубокого залегания (от 80- до 190 м). На территории сельсовета имеется одиночные действующие артезианские скважины. Из за большого содержания железа в воде скважины очень часто выходят из строя. Протяженность водопроводных сетей 68.5 км., из которых более 30 км. требуют замены, так как полностью изношены и проложены некондиционными трубами. За 2011 год на сетях водопровода произошло более 340 аварий, что приводит к перебоям в обеспечении водопроводной водой.

Для достижения бесперебойного круглосуточного водоснабжения населения сельсовета, необходимо строительство новых артскважин в д.Звягинцево и с. Высокое, реконструкция и модернизация водопроводных сетей и сооружений, строительство станции второго подъема с. Высокое Высокского сельсовета.

Большинство систем водоснабжения на селе не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды или работают неэффективно. Локальные водопроводы нуждаются в реконструкции и в полном восстановлении. В результате, сельское население вынуждено пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам.

Исходя из задач социально-экономической политики страны на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в социальном развитии села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Без государственной поддержки в современных условиях сельские поселения не в состоянии эффективно участвовать в проведении реформ, в укреплении российской государственности, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Активная социальная политика на селе выступает катализатором экономического роста местного самоуправления.

**Раздел 2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы** Программа разработана для достижения следующих основных целей:

повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

создание условий для улучшения социально-демографической ситуации на селе, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности.

Решение проблемы социального развития села является важной составной частью общегосударственного процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становления и развития местного самоуправления, повышения благосостояния сельского населения.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

повышение уровня водоснабжения сельских поселений;

Учитывая ограниченность средств бюджетов всех уровней, поставленные в Программе задачи будут решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельского поселения, применения ресурсосберегающих подходов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере обустройства сельского поселения.

Основные пути решения программных задач:

формирование правового и методологического обеспечения социального развития села;

приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских поселений на республиканском и местном уровнях;

коренное изменение инженерных подходов к социальному обустройству села, предусматривающее приоритет энергосбережению;

создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения в социальную сферу села средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, других внебюджетных источников, организации и функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур. *"*

Сроки реализации Программы (2013-2015 годы) учитывают ресурсные возможности местного уровня обеспечения программных мероприятий. Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области социального развития села и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для всех групп сельского населения независимо от места проживания и формы занятости, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

На 1 января 2012 г. протяженность водопроводов – 68.5 км. При этом обеспеченность сельского населения питьевой водой составляет 85 %,

К окончанию реализации Программы планируется довести: обеспеченность сельского населения питьевой водой до 97 %;

**Раздел 3. Мероприятия Программы Глава 1. Общие положения**

Программа призвана способствовать реализации задач, направленных на развитие социальной структуры села» и включает мероприятия по реализации целей Программы за счет средств, поступивших из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Инвестиционные мероприятия реализации программных целей направлены на замену изношенных водопроводных сетей, замену технологического оборудования.

Программа включает систему мероприятий водоснабжения сельского поселения.

**Глава 2. Развитие водоснабжения в сельской местности**

Основными целями Программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению населенных пунктов, расположенных в сельской местности:

изготовление проектно - сметной документации;

строительство и реконструкция систем водоснабжения;

Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 97 процентов.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы**

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальные ситуации в финансово-бюджетной сфере на региональном и местном уровнях, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется по многоканальному принципу: за счет средств, поступивших из федерального и областного бюджетов, средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объемом субсидий, поступивших из федерального и областного бюджетов, размером ассигнований, выделяемых из местного бюджета с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Общий объем финансирования Программы с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет 13,640 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета 1,500 тыс. руб, областного бюджета 10,585 тыс, рублей, средств местного бюджета 1,555 тыс. рублей, внебюджетных источников " тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы приведено в приложении 1.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся средства:

организаций и объединений, осуществляющих хозяйственную деятельность в сельской местности ;

сельскохозяйственные организации;

личные средства граждан.

**Раздел 5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы базируется на принципах социального партнерства сельского населения, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы. Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Текущее управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Администрация.

**Раздел 6. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Программы**

В результате реализации Программы предусматривается создание условий, способствующих:

1) повышению уровня и качества жизни сельского населения;

Основные целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении 2

Методика оценки эффективности Программы представлена в

приложении 3

**Приложение 1**

**к Муниципальной целевой программе**

**Высокского сельсовета**

**«Социальное развитие села на 2013-2015 годы»**

Мероприятия Муниципальной целевой программы

«Социальное развитие села на 2013-2015 годы»

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполне­ния (годы) | Объем финанси рования-  всего | в | том числе за счет средств | | |  |
| Федераль ного  бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета | Внебюджетных  источников |
| **1. Изготовление ПСД :**  **1.1.** **д. Звягинцево на**  строительство артскважины с установкой автоматики, замена водонапорной башни  строительство водопроводных сетей 3.5 км) | **2013** | 0.300  0.450 |  | 0.412 | 0.038 | - | повышение  обеспеченности  питьевой водой,  улучшение |
| **1.2. Изготовление ПСД :с. Высокое** на строительство артскважины с установкой автоматики,  строительство водопроводных сетей 1 км замена водонапорной башни | 2014 | 0.300  0.125 |  | 0.401 | 0.021 |  |  |
| **1.3. Изготовление ПСД : с. Ленинская Искра** на строительство артскважины с установкой автоматики, замена водонапорной башни | 2014 | 0.300 |  | 0.285 | 0.015 |  |  |
| **1.4. Изготовление ПСД : хСвиридов** на строительство артскважины с установкой автоматики, замена водонапорной башни | 2014 | 0.300 |  | 0.285 | 0.015 |  |  |
| **1.5 Изготовление ПСД :**  **д. Кондратьевка** на  строительство артскважины с установкой автоматики, замена водонапорной башни | 2015 | 0.300 |  | 0.285 | 0.015 |  |  |
| **1.6 Изготовление ПСД : д. Спасское**  на строительство водопроводных сетей 3км, строительство артскважины замена башни | 2015 | 0.300 |  | 0.285 | 0.015 |  |  |
| **ИТОГО НА ПСД** |  | **2.375** |  | **2.241** | **0.134** | **-** |  |
| **1** . д. Звягинцево  Строительство  артскважины с установкой автоматики замена водонапорной башни ; строительство водопроводных сетей -3,5 км | **2014** | **9.45** | **0.945** | **8.033** | **0.472** | **-** |  |
| **2. с. Высокое** строительство артскважины с установкой автоматики,  строительство водопроводных сетей 1 км замена водонапорной башни | 2015 | 6.5 | **0.650** | **5.525** | 0.325 |  |  |
| **3. с. Ленинская Искра** строительство артскважины с установкой автоматики, замена водонапорной башни | 2015 | 4.5 | **0.450** | **3,825** | 0.225 |  |  |
| **4. х. Свиридов** строительство артскважины с установкой автоматики, замена водонапорной башни | 2015 | 4.5 | **0.450** | **3,825** | 0.225 |  |  |
| **5 д. Кондратьевка**  строительство артскважины с установкой автоматики, замена водонапорной башни | 2015 | 4.5 | **0.450** | **3,825** | 0.225 |  |  |
| **6 .д. Спасское**  Строительство водопроводных сетей 3км, строительство артскважины | 2015 | 7.5 | **0.750** | **6.375** | 0.375 |  |  |
| **ИТОГО по программе** |  | **39.325** | **6.07** | **31.408** | **1.847** | **-** |  |

Приложение № 2

К муниципальной целевой

Программе Высокского сельсовета

«Социальное развитие села на 2013-2015 годы»

Программа «Энергосбережение до 2015 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Сроки исполнения , год | | | Источник финансирования | Стоимость, тыс.руб |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Система водоснабжения | | | | | | | |
| 1.1 | Установка приборов учета на водозаборных скважинах | шт | 180 | 240 | 240 |  | 660 |
| 1.2 | Проведение энергетического обследования на водозаборах | ед | 3 | 3 | 3 |  | 9 |
| 1.5 | Пропаганда установки приборов учета потребителями |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 |
|  |  | | | | | | |

Итого на: 2013 г. -220 тыс.руб.

2014г. - 220 тыс. руб

2015 г. -232 тыс. руб

Приложение № 3

к муниципальной целевой программе

Программе Высокского сельсовета

«Социальное развитие села на 2013-2015 годы

**«Ремонт дорожного покрытия муниципального образования**

**«Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2011-2014 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование нас.пункта | общая площадь дороги, кв.м | Прогнозная стоимость в ценах 2010 года (тыс. руб) | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| Площадь  ремонта, м2 | Стоимость  тыс.руб | | | площадь ремонтм2 | стоимость тыс. руб | площадь ремонта, м2 | стоимость тыс.руб | площадь ремонта, м2 | стоимость  тыс.руб |
| всего | в том числе | |  |  |  |  |  |  |
|  | Местсредств бюджета | .Средств областн. бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. с. Высокое | 9000 | 130 | 525 | 25 | 500 | 6000 | 4270 | 2500 | 1780 | 370 | 263 |
| 2 | С. д.Спасское | 3700 |  |  |  |  |  |  | 3700 | 2633 |  |  |
|  | Итого по программе: 10млн.100тыс.руб. | | | | | | | | | | | |

**Приложение № 4**

**к муниципальной целевой программе**

**Программе Высокского сельсовета**

**«Социальное развитие села на 2013-2015 годы**

Сельская целевая программы «Культура Высокского сельсовета на 2011-2015 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, приоритетные**  **направления и задачи**  **Программы** | | **Сроки выполнения** | | **Исполнители мероприятий** | | **Направле**  **ния расходов** | **Источ**  **ники**  **финасиро**  **вания** | | | **Объемы финансирования (тыарублей)** | | | | | | | | | | | | **Ожидаемый результат натуральном выражении - целевые значения)** |
|  |  | |  | |  | |  |  | | | **Всего** | | **в том числе;** | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  | | **2011** | | **2012** | **2013** | | **2014** | | **2015** | | |  |
| **I** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | | | **7** | | **8** | | **9** | **10** | | **11** | | **12** | | | **13** |
| 1. Сохранение объектов культурного наследия н обеспечение равного права граждан, проживающим на территории Медвенского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонтно -реставрационные,  консервационные работы на памятниках истории и культуры, благоустройство прилегающих к ним территорий и парковых зон | | 2011-2015 гг. | | Администрация сельсовета | | прочие расходы | Бюд  жет  поселе  ния | | | 5,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1 ,0 | | 1,0 | 1,0 | | | комплекс работ по ремонту, реставрации, противоаварийной защите памятников в течение 5 лет. | |
| 2. | Мероприятия по обеспечению безопасности библиотечных фондов | | 2011-2015 гг. | | Администрация  сельсовета | | прочие расходы | бюджет  поселения | | | 13.0 | | 1.0 | | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | | | установка тревожных кнопок экстренного вызова милиции | |
| 3. | | Оснащение учреждений культуры клубного типа, библиотек системами охранных и пожарных сигнализаций | 2011-2015гг. | Администрации поселения | | прочие расходы | | | бюджет  посе  ления | 15 | | 2 | | 4 | | 3 | 3 | | | | 3 | | устранение нарушений пожарной безопасности, монтаж охранной пожарной сигнализации |
| Итого по разделу 1: | | | | | | | | | | 35.5 | | 4.5 | | 8.5 | | 7.5 | 7.5 | | | 7.5 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек | 2011-2015 гг. | Администрация  сельсовеа | прочие расходы | Бюджет  поселения | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Поступление' новой литературы в библиотеки экземпляров 10 ежегодно |
| Итого по разделу 2: | | | | | | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 3.Сохранение и развитие творческого потенциала Медвенского района | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Празднование международного Дня танца | 2011г. | Администрация сельсовета | прочие  расходы |  | 2..5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | привлечение внимания общественности к проведению тематического года. |
| 6. | Участие в районном конкурсе «Созвездие молодых» | 2011г.  2013 г.  2015г. | Администрация  сельсовета | Бюджет сельсовета |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
| 7. | Участие врайонном смотре-конкурсе среди сельских учреждений культуры «Сельский клуб в новый век» | 2011-2012 гг. | Администрация сельсовета | Бюджет  сельсовета |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
| 8. | Участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Клубный мастер» | 2013г | МКУК «Комму  нарский, Спасский СДК» | Бюджет сельсовета |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
|  | Всего по программе | | | | | **47.5** | **9.5** | **9.5** | **9.5** | **9.5** | **9.5** |  |

Приложение № 5

к муниципальной целевой программе

Программе Высокского сельсовета

«Социальное развитие села на 2013-2015 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**сельской целевой программы «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Высокском сельсовете Медвенского района**

**на 2012 – 2014 годы»**

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Сроки  выполнения мероприятия | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования | | | | Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: | | |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| Цель 1. Обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории поселения | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 5. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений овершенных в населенных пунктах и в других общественных местах | | | | | | | | |
| Организация охраны общественного порядка, обеспечение безопасности граждан в местах отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании | 2012  2014 | Администрации поселения | Сельский бюджет | 7,5 | 2.5 | 2,5 | 2,5 | Улучшение криминогенной ситуации на территории поселения |
| **Итого по программе** |  |  |  | **7,5** | **2.5** | **2,5** | **2,5** |  |

**Приложение 6**

**к Муниципальной целевой программе**

**«Социальное развитие села на 2013-2015 годы»**

**Основные целевые индикаторы**

Муниципальной целевой программы «Социальное развитие села на 2013-2015 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Годы реализации Программы | | | Всего | Примечание |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | км |  | 3 | 1 | 4 | данные Администрации |
| Ввод в действие станции второго подъема с. Высокое | шт | **-** |  | 1 | 1 | данные Администрации |
| Ввод в действие артезианской скважины | шт | **-** | 1 | 1 | 2 | данные Администрации |
| Обеспеченность сельского населения питьевой водой |  | 87 | 92 | 97 | 97 | данные Администрации |

Приложение 7

к Муниципальной целевой программе

«Социальное развитие села на 2013-2015 годы»

Методика

оценки эффективности Муниципальной целевой программы «Социальное развитие села на 2013-2015 годы»

1. Оценка эффективности реализации Программы производится Администрацией ежегодно на основе системы целевых индикаторов и показателей, путем сравнения текущих значений с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели.
2. Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

***En=Tf1*** x

100 TN

***En***- эффективность хода реализации отдельного мероприятия Программы (в процентах);

*Tf* -фактический показатель выполнения отдельного мероприятия

Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

*TN*1 -

- нормативный показатель, утвержденный Программой.

3. Интегральная оценка эффективности реализации Программы

определяется на основе расчетов по следующей формуле:

*Tf\* 7/2 *Jfn*

*TNI* + *TN2* + *TNn* 100%

*М*

Е эффективность реализации Программы (в процентах);

v - фактические показатели, достигнутые в ходе реализации Программы;

*TN*

*ТА* - нормативные показатели, утвержденные Программой;

М - количество показателей.

где