АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫСОКСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.04.2018 года                                     №27-па

О  наведении  санитарного     порядка  и  повышении

уровня благоустройства на территории   Высокского

сельсовета   Медвенского   района  Курской   области

В соответствии с постановлением Администрации Медвенского района от 01.03.2018 г № 80-па «О наведении санитарного порядка и повышении уровня благоустройства на территории населенных пунктов Медвенского района», в целях наведения санитарного порядка и поддержания чистоты в течение всего весенне-осеннего периода на территории Высокского сельсовета, Администрация Высокского сельсовета Медвенского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести  в период с 15 марта  2018  года  по 01 ноября 2018 года  на территории сельсовета  комплекс  мероприятий по наведению образцовой    чистоты  и санитарного порядка.

2.Утвердить прилагаемый состав штаба по  наведению санитарного порядка и повышения уровня благоустройства территорий населенных пунктов  Высокского сельсовета Медвенского района.

3. Разработать и утвердить план мероприятий   по наведению  санитарного порядка  и повышению уровня  благоустройства   территории  населенных пунктов Высокского сельсовета.

4. При выявлении  фактов нарушения  санитарного порядка на территории поселения применять к нарушителям санитарного порядка меры административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области».

5.Установить,    на территории поселения,  единый санитарный день  (пятница)  по  уборке территорий охватив все производственные и социально-экономические объекты  Высокского сельсовета независимо от форм собственности.

6.  Контроль  за исполнением настоящего оставляю за собой.

7. Постановление вступает  в силу со дня его подписания.

Глава Высокского сельсовета                                 А. Харланов

Утвержден

Постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 09.04.2018 год   №27-па

СОСТАВ

штаба по проведению месячника  санитарного порядка и  повышения уровня благоустройства     территории   Высокского сельсовета  Медвенского района

председатель штаба    -                 Харланов А.Н., Глава  Высокского сельсовета;

заместитель председателя -         Сивцев А.А., генеральный директор ООО «Спасская Нива»;

секретарь   штаба  -                      Харланов М.А.,   Глава КФХ

Ч л е н ы   ш т а б а:

| Авдеева М.И. | индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| --- | --- |
| Францев Ю.В. | ООО «Русский ячмень» (по согласованию) |
| Пинаев А.С. | индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Переверзев А.И. | индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Великоцкая Ю.А | директор МОБУ «Спасская СОШ» (по согласованию) |
| Переверзева З.И. | директор МОКУ «Коммунарская СОШ» (по согласованию) |
| Долженкова Т.А. | директор МКУК «Коммунарский СДК» |
| Чкадуа И. Г. | художественный руководитель «Спасский СДК» |

Утвержден

Постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 09.04.2018 год   №27-па

План  мероприятий

по наведению санитарного порядка   и повышения  уровня благоустройства  территории  Высокского сельсовета  Медвенского  района

| №№ п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести генеральную уборку закрепленной территории за предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности ( ООО «Русский ячмень» (с. Высокое база, столовая), - ООО «Спасская Нива» (д. Спасское), - МОКУ Коммунарская СОШ; - МОБУ Спасская СОШ; - Коммунарская библиотека; -Спасская библиотеки; -МКУК «Коммунарский СДК»; -МКУК «Спасский СДК»; - Магазины, киоски -КФХ). | до 20.04.2018 | Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 2. | Наведение санитарного порядка придомовой территории и приусадебных участков по населенным пунктам | до 20.04.2018 | Администрация сельсовета, собственник |
| 4. | Уборка территорий кладбищ | до 20.04.2018г. | Глава сельсовета А. Харланов |
| 5. | Косметический ремонт памятников погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны (с. Высокое, д. Спасское) | до 27.04.2018 г | Руководители МКУК |
| 6. | Разбивка клумб, посадка цветов на прилегающей территории памятников | до 27.04.2018г. | Руководители МКУК |
| 7. | Благоустройство парков центр села Высокое, д. Спасское (опиловка и побелка деревьев) | до 27.04.2018г. | Руководители МКУК |
| 8. | Грейдирование дорог по населенным пунктам поселения | до 20.04. 2018г. | Глава сельсовета А. Харланов |
| 9. | Ликвидация стихийных, несанкционированных свалок по населенным пунктам поселения | до 01.11.2018г. | Глава сельсовета А. Харланов |
| 10 | Навести порядок на территориях, прилегающих к источникам водоснабжения (артскважины, колодцы). | До 20.04. | Операторы ВНБ, слесарь |
| 11 | Осуществлять комплекс мероприятий по борьбе с сорной растительностью | Весь период | Руководители организаций, предприятий, главы КФХ |
| 12 | Привести в соответствие с санитарными нормами производственные базы КФХ, хозсубъектов | В течение месяца | Руководители ООО, главы КФХ |
| 13 | Организовать контроль за ходом проведения работ по благоустройству , путем проведения рейдов членами штаба и участкового инспектора | Весь период | Глава МО, члены штаба |