**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.05.2018 года № 45-па

**О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурной сферы Высокского сельсовета Медвенского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов**

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурной сферы Высокского сельсовета Медвенского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, Администрация Высокского сельсовета Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые организационно-технические мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

 2.При уточнении бюджета муниципрального образования «Высокский сельсовет» на 2018 год предусмотреть расходы на содержание муниципальных учреждений в объеме, обеспечивающем погашение задолженности и оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Высокского сельсовета

Медвенского района А.Н. Харланов

Приложение

к постановлению Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 18.05.2018 года № 45-па

**Организационно-технические мероприятия,**

**направленные на бесперебойное функционирование объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального назначения в осенне-зимний период 2018-2019 годов по Высокскому сельсовету Медвенского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | потребность в финансовых средствах (тыс. руб.) | источник финансирования (МО, средства предприятия) |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Замена насосного оборудования замена кабеля, 3 (три) насоса с водоподьемными трубами  | шт | 3 | 2018-2019 |  170,0 | Областной Местный бюджет  |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | км | 0,5 | 2018-2019 | 300,0 | Областной Местный бюджет |
| 3. | Обустройство санитарныхзон водозаборных сооружений | шт | 7 | 2018-2019 | 280,0 | Областной Местный бюджет |
|  |  ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 4. | Заправка огнетушителей | шт | 8 | 2018-2019 | 24,0 | Областной Местный бюджет |
|  Итого: |  | 774,0 |