**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.05.2018 года № 67-па

**О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурной сферы Высокского сельсовета Медвенского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020годов**

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурной сферы Высокского сельсовета Медвенского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, Администрация Высокского сельсовета Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые организационно-технические мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

2. При уточнении бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» на 2019 год и формировании проекта на 2020 год предусмотреть расходы на содержание муниципальных учреждений в объеме, обеспечивающем погашение задолженности и оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Высокского сельсовета

Медвенского района А.Н. Харланов

Приложение

к постановлению Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 22.05.2019 года № 67-па

**Организационно-технические мероприятия,**

**направленные на бесперебойное функционирование объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального назначения в осенне-зимний период 2019-2020 годов по Высокскому сельсовету Медвенского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | потребность в финансовых средствах (тыс. руб.) | источник финансирования  (МО, средства предприятия) |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | |
| 1. | Замена насосного оборудования замена кабеля, 3 (три) насоса с водоподьемными трубами | шт. | 3 | 2019-2020 | 190,0 | Областной Местный бюджет |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | км. | 0,5 | 2019-2020 | 350,0 | Областной Местный бюджет |
| 3. | Обустройство санитарных  зон водозаборных сооружений | шт. | 7 | 2019-2020 | 290,0 | Областной Местный бюджет |
|  | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | |
| 4. | Бриобретение и заправка огнетушителей | шт. | 7 | 2019-2020 | 30,0 | Областной Местный бюджет |
| Итого: | | |  | | 860,0 | |