**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.05.2022 года № 55-па

**О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурной сферы Высокского сельсовета Медвенского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов**

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурной сферы Высокского сельсовета Медвенского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, Администрация Высокского сельсовета Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые организационно-технические мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

 2. При уточнении бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» на 2022 год и формировании проекта на 2023 год предусмотреть расходы на содержание муниципальных учреждений в объеме, обеспечивающем погашение задолженности и оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Высокского сельсовета

Медвенского района С.Н. Афанасьев

Приложение

к постановлению Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 04.05.2022 года №55-па

**Организационно-технические мероприятия,**

**направленные на бесперебойное функционирование объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального назначения в осенне-зимний период 2022-2023 годов по Высокскому сельсовету Медвенского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | потребность в финансовых средствах (тыс. руб.) | источник финансирования (МО, средства предприятия) |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. |  Благоустройствоколодца | шт. | 1 |  2023 |  40,0 |  Местный бюджет  |
|  | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1 |  Заправка огнетушителей  | шт. | 8 | 2022-2023 | 20,0 |  Местный бюджет |
| 2. | Проверка, текущий ремонт и техническое обслуживание приспособлений для забора воды пожарными машинами на водопроводных башнях |  |  | 2022  | 24,0 |
|  Итого: |  |  84 тыс. руб. |